| **회 의 록** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **회의주제** | 데이터 전처리된 것(라벨링된 것) 수집과 라벨링 후 할 일 | | | |
| **회의 일자/시간** | 2025.05.14/14:00~15:00, | **작성자** | 이주엽 | |
| **회의장소** | 팀프로젝트실 | | | |
| **소 속** | **참석자 성명** | | | |
| **교육생** | 김민우, 이정욱, 이주엽, 천우성 | | |
| **고객사** |  | | |
| **기타(강사 등)** |  | | |
| **회의내용** | | | |
| **<데이터 전처리된 것(라벨링된 것) 수집>**  **1. 라벨링 완료 여부**   * 아직 라벨링을 다 처리하지 못함 * **라벨링 덜 했는 조원은 오늘 중으로 라벨링 다 처리**   **<라벨링된 후 할 일>**  **1. 학습할 모델 선정과 모델 학습 전 방안**   * YOLO 모델로 선정 * 라벨링된 것을 YOLO 모델 학습에 적합한 형태로의 변환 필요 * **JSON(라벨링된 파일)을 구글 드라이브에 수집하여**   **YOLO 모델에 학습 가능한 형태로 바꾸기로 함**  **2. Cam2 동영상 파일 라벨링 처리 방안**   * 남은 동영상 파일인 Cam2 동영상 라벨링을 어떻게 할 지 의논 * **Cam2는 Cam1 수동 라벨링한 것을 기반으로**   **성능 체크 후 오토 라벨링하도록 함**  **<기타>**   * 금요일 프로젝트 계획서 발표에 관한 논의는 내일 회의 때 하기로 결정 | | | |
| **회의 결과 및 향후 일정** | | | |
| **<회의 결과>**  1. 라벨링된 파일을 수집하여 모델에 학습 가능한 형태로 바꾸기로 함  2. Cam2 동영상은 오토 라벨링하기로 함  **<향후 일정>**  1. 라벨링된 것을 모델에 학습 가능한 형태로 변환  2. Cam2 동영상 전처리(오토라벨링)  3. 내일 프로젝트 계획서 발표에 대한 회의 | | | |